РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

### АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от   03.03.2025г.                                                                                              № 10-р

# Об организации и проведении

# мероприятий  в период весеннего половодья

на территории Ореховского сельсовета

Касторенского района в 2025 г.

В целях своевременного принятия мер по безаварийному пропуска паводковых вод,   недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего  половодья на территории Ореховского сельсовета в 2025 году:

1. Утвердить состав  оперативного штаба по  безаварийному   пропуску  паводковых  вод   на   территории Ореховского сельсовета (Приложение №1)

2. Утвердить «План  мероприятий  по  безаварийному пропуску паводковых вод на территории Ореховского сельсовета в 2025 году» (Приложение №2).

3.   Руководителям  сельхозпредприятий, имеющих на балансе пруды, гидротехнические сооружения,  обследовать состояние плотин, дамб,  в случае необходимости произвести укрепление, подсыпку, усиление опор. В исправном состоянии содержать водосбросы,  при необходимости своевременно снизить уровень аварийных водоемов.

4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5.   Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава

Ореховского сельсовета:                                          С.А. Белявцев

Приложение № 1

к распоряжению Администрации  Касторенского района

от  03.03.2025г.  №  10-р

СОСТАВ

ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

по безаварийному пропуску паводковых вод на территории

Ореховского сельсовета  Касторенского района в 2025  году

- Белявцев С.А.- начальник  ГО  Ореховского сельсовета.

- Репникова Е.И. – начальник штаба ГО администрации Ореховского сельсовета.

- Рязанова Т.И. – ветеринарный  ветврач Ореховского  ЛПО.

- Булгаков В.Е. -  депутат Собрания депутатов Ореховского сельсовета.

5.   Дровянникова Н.И. – фельдшер Ореховского ФАП.

Приложение № 2

к распоряжению Администрации Ореховского сельсовета

Касторенского района

от  03.03.2025г. № 10-р

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод территории Ореховского сельсовета  Касторенского района Курской области в 2025 году

| № пп | Проводимые мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить и принять нормативный правовой акт (распоряжение) Администрации Ореховского сельсовета Касторенского района по организации и проведению безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельсовета | до 03.03.2025г. | Администрация Ореховского сельсовета |  |
| 2. | Провести заседание КЧС и ОПБ Администрации Ореховского сельсовета Касторенского района, на котором заслушать должностных лиц и руководителей объектов экономики о готовности и пропуску паводковых вод | Февраль | Председатель КЧС и ОПБ Администрации Ореховского сельсовета |  |
| 3. | Уточнение и корректировка базы данных паспорта территории сельского поселения по рискам подтопления | до 20.03.2025г. | Глава МО |  |
| 4. | Руководителям, в собственности которых находятся ГТС, провести необходимые подготовительные работы по пропуску паводковых вод, организовать круглосуточное наблюдение за ГТС | с 03.03.2025г. до конца паводка | Владельцы и арендаторы водных объектов |  |
| 5. | Проведение общешкольных родительских собраний по вопросу поведения учащихся в период прохождения паводка | до начала паводка | Директор МКОУ «Ореховская СОШ» |  |
| 6. | Создание мобильной группы по оказанию необходимой помощи одиноким и одиноко проживающим гражданам в период половодья | период паводка | Глава МО |  |